Pubblicazione ex art. 18 della L.R. n. 22/08

|  | COMUNE DI PARTANNA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI Città d’Arte e Turistica |
| --- | --- |

#### Copia di Deliberazione della Giunta Municipale

##### N. 85               del   12-04-2019

| OGGETTO: | LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA MADRE DI PARTANNA, APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO |
| --- | --- |

L'anno  duemiladiciannove del giorno  dodici del mese di aprile alle ore 13:30 e seguenti, nel Municipio di Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori:

| CATANIA NICOLO' | SINDACO | P |
| --- | --- | --- |
| LA ROSA NICOLO' | ASSESSORE | A |
| BULGARELLO ANGELO | ASSESSORE | P |
| ZINNANTI ANTONINO | ASSESSORE | P |
| CANGEMI MARIA ANTONIETTA | ASSESSORE | P |

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Presiede l’adunanza il SINDACO, CATANIA NICOLO'.

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Nastasi Doriana.

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

| OGGETTO: | LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA MADRE DI PARTANNA, APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO |
| --- | --- |

TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO:

che la Curia Vescovile di Mazara del Vallo, in adempimento a quanto previsto dall’art.9 dell’intesa del 11/06/1997 e s.m.i tra l’Assessorato Regionale ai BB.CC.AA e P.I. e il Presidente della Regione Sicilia, ha ritenuto di avviare l’intervento PER “I LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA MADRE DI PARTANNA”  affidando, con disciplinare d’incarico del 09/12/2009,  all’arch. Danilo Inzirillo nato a Atri (Te) il 13/01/1973 e residente a Mazara del Vallo in Via Lungomare S. Vito n. 171, iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Trapani al n° 1057 dell’Albo P. IVA n. 00365618883, l’incarico per la redazione del progetto e la Direzione dei lavori  di cui sopra.

CHE in data 26-07-2011 la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Partanna al n.18166 del 27/07/2011, ha trasmesso il progetto esecutivo  munito di parere favorevole e autorizzazione per la  realizzazione dei lavori previsti in  progetto;

CHE la Regione Siciliana  (Segreteria Generale Servizio 5° Coordinamento intersettoriale Fondi e Programma di Spesa), con nota prot. n. 16599 del 12/04/2011, comunicava al Comune di Partanna l’inserimento,  nell’ambito di un piano di utilizzo di economie ex art. 38 dello Statuto per l’esercizio Finanziario 2001 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 30 del 03/02/2011, dell’intervento di restauro conservativo e riqualificazione della Chiesa Madre per un importo di €.1.000.000,00 con impegno al capitolo di spesa 504432.

che con determinazione sindacale n. 22 del  10/05/2011 è stato  nominato R.U.P.  l’ing. Nino Pisciotta, Responsabile del settore 4° “Lavori Pubblici”;

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n.161 del 20-09-2011, avveniva la presa visione del progetto dell’opera suddetta redatto dall’Arch. Danilo Inzirillo e contestualmente si approvava il progetto esecutivo per il “Lavori di restauro conservativo e riqualificazione della Chiesa Madre di Partanna”.

CHE con nota 25301 del 03-11-2011 l’Amministrazione Comunale trasmetteva alla Regione Siciliana Presidenza – Segreteria Generale Servizio 5° - Coordinamento Intersettoriale Fondi e Programmi di spesa il progetto esecutivo dell’opera di che trattasi.

che con lettera prot. n.50766 del 15/12/2011 la Regione Sicilia ha notificato il decreto di finanziamento  D.R.S. n. 478 del 23/11/2011 registrato il 1/12/2011 al n. 3 cap. 504432 es. fin. 2011 per l’importo complessivo di €.1.000.000,00 ;

che con determinazione dirigenziale n.116  del 25-09-2012 Raccolta n.897  del 25-09-2012 sono stati definitivamente aggiudicati i “lavori di restauro conservativo e riqualificazione della Chiesa Madre di Partanna” all’Impresa Pietro Durante srl con sede a Santa Ninfa (TP) nella via Ex Casello Ferroviario SS.119 . P.IVA 02192110811;

CHE in data 21 ottobre 2013 venne stipulato il contratto d’appalto n. 4844 di repertorio registrato a Castelvetrano presso l’Agenzia delle Entrate il 21 ottobre 2013 al n. 1925  Vol. ####  Mod. 1 T.;

CHE in data 14 novembre 2013 vennero consegnati i lavori all’impresa appaltatrice come da verbale, e che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 05-12-2013;

CHE con nota prot. 0012899 del 20 giugno 2014 acquisita al protocollo generale di questo Comune, l’impresa Appaltatrice comunicava in conferimento d’azienda all’Impresa CEDIT srl con sede ad Agrigento nella Via dei venti n. 4 P.iva 02739690846, allegando i seguenti documenti:

- Certificato Camerale Cedit Srl;

- Attestazione SOA Cedit Srl;

- Atto Costitutivo Cedit srl.

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 328 del 22-08-2014, raccolta generale n. 873 del 22-08-2014, con la quale il Comune di Partanna (TP) prendeva atto del conferimento d’azienda da parte dell’impresa Pietro Durante srl con sede a Santa Ninfa (TP) nella via Ex Casello Ferroviario SS.119 . P.IVA 02192110811 a favore della CEDIT srl con sede ad Agrigento nella Via dei Venti n. 4 P.iva 02739690846;

CHE durante l’esecuzione dei lavori ed a seguito di sondaggi e richieste da parte della Curia sono nate nuove esigenze tecniche non preventivabili in fase di progetto che comportano discostamenti sulle quantità previste sia in più che in meno, oltre all’introduzione di nuove lavorazioni per la cui esecuzione sono stati concordati dei nuovi prezzi desunti sia dal Prezzario Regionale 2009 vigente all’atto dell’offerta che da regolari analisi riferite alla data dell’offerta.

CONSIDERATO che il direttore dei lavori Arch. Danilo Inzirillo, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, ha proposto e presentato in data 02 agosto 2016 con protocollo n. 18669 una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art. 132 comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.,, richiamato dall’art. 161, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 come recepiti dalla L.R. 12/2011  ritenuta indispensabile per far fronte ad esigenze verificatosi in corso d’opera dei lavori non palesate dal committente nella fase progettuale;

CHE la superiore perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 18.10.2016 ed autorizzata con nota n°2452 di prot. del 15.11.2016 dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;

CHE la superiore perizia di variante e suppletiva è stata approvata dalla Stazione Appaltante con Delibera di Giunta Municipale n 22 del 20-10-2016, è trasmessa con nota n°16047 di prot. del 12.07.2017 all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 4.;

CHE a seguito della riunione in data 24/08/2017 presso all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 4, giusto verbale in pari data, la perizia di variante proposta veniva rimodulata ed integrata conformemente a quanto emerso durante la riunione del 24/08/2017 in data 20/11/2017 è stata redatta la Perizia di variante e suppletiva integrata con le osservazioni dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 4, redatta ai sensi dell’art.132 comma1, lettera c) approvata con la determinazione n°552 – raccolta n°1386 del 13/12/2017 dell’area 3^ Urbanistica e Lavori Pubblici – IV Settore – Lavori Pubblici;

CHE la superiore perizia di variante e suppletiva n°1 integrata con le osservazioni dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Direzione Regionale Tecnico – Servizio 4, con nota n°35040 del 14/02/2018 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Direzione Regionale Tecnico – Servizio 4, è stata ritenuta conformemente redatta all’articolato legislativo 132, comma 1, lettera “c” e comma 3, secondo periodo del Codice D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, di che trattasi, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 553.040,36 per lavori, compresi oneri per la sicurezza e liste in economia; € 225.702,56 quali somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 221.257,08 quali economie generali;

CHE l’importo in aumento della variante di € 25.101,29 pari al 4,75% rispetto al contratto principale trova copertura nel quadro economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione che offre la disponibilità finanziaria necessaria, e non produce nessuno aggravio di spesa rispetto alle somme finanziate e non tiene conto delle economie relative sia al ribasso d’asta accertato in sede di gara che quello relativo all’incremento dell’importo dei lavori risultante dalla perizia di variante;

VISTO il nuovo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in data 01.03.2018 registrato all’Agenzia delle Entrate di Castelvetrano il 08.03.2018 al n°209 serie III per l’importo complessivo netto di € 553.040,36 così suddiviso: €  496.746,48 per lavori, € 19.321,75 per oneri per la sicurezza e € 36.972,13 per lavori in economia, con un maggiore importo netto rispetto al contratto principale di € 25.101,29, sottoscritto per accettazione dal Signor Nino Durante, nella qualità di legale rappresentante della ditta CEDIT srl con sede ad Agrigento nella Via dei Venti n. 4 P.iva 02739690846,

VISTI:

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. n. 207/2010, in data 14/11/2013.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Per l’esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall’art.28 del Contratto di Appalto mesi 18 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna,il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 13.05.2015.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: Durante l’esecuzione, i lavori furono sospesi:

- dal 16.01.2014 al 24.08.2014, pari a giorni 221, per la risoluzione di alcune problematiche insorte durante l’esecuzione dei lavori;

- dal 09.09.2015 al 08.12.2015, pari a giorni 91, per mancato pagamento del 1° stato di avanzamento dei lavori a seguito dell’istanza presentata dall’impresa;

- dal 12.05.2016 al 20.11.2016, pari a giorni 193, per redazione della perizia di variante;

- dal 01.09.2017 al 25.03.2018, pari a giorni 205, per approvazione da parte dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della perizia di variante.

PROROGHE CONCESSE: Durante l’esecuzione sono state concesse le seguenti proroghe:

- Con atto di sottomissione n°2 del 01.03.2018 è stato concesso un maggiore tempo contrattuale di giorni centoventi (120) per effetto dei maggiori lavori;

- Con nota del 12.04.2016 n°9260 di prot. il Responsabile del procedimento ha concesso una proroga di giorni novanta (90) per avverse condizioni metereologiche.

- Con nota del 19.04.2017 n°8999 di prot. il Responsabile del procedimento ha concesso una proroga di giorni novanta (90) per permettere lo spostamento di suppellettili di notevole pregio.

- Con nota del 22.08.2017 n°18604 di prot. il Responsabile del procedimento ha concesso una proroga di giorni centoventi (120) per avverse condizioni metereologiche che non permettevano l’uso corretto dei materiali di rifinitura.

SCADENZA DEFINITIVA TEMPO UTILE: A causa delle sospensioni e delle proroghe concesse il tempo utile per dare ultimati i lavori è stato quindi protratto complessivamente a tutto il 17.06.2018.

VISTO il certificato di ultimazione lavori redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori Arch. Danilo Inzirillo in data

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/05/2018 e quindi entro il termine utile sopra riportato come si evince dal relativo certificato redatto e sottoscritto il 31.05.2018;

VISTO LO STATO FINALE che è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 30/11/2018, e riporta complessivamente nette   Euro 552.840,74 così distinti:

importo netto dei lavori eseguiti		€  495.579,53

oneri per la sicurezza	sui lavori eseguiti	€    19.318,92

lavori in economia				€    36.848,14

Restano nette	€  552.840,74

a dedurre gli acconti corrisposti  	          	€  550.076,54

Resta il credito dell’impresa		€      2.764,20

VISTA la relazione e certificato di collaudo redatto dall’Architetto Nicolino A. Buzzanca in data 14-03-2019, in esecuzione dell’incarico affidatogli a seguito di atto di interpello con determinazione dirigenziale n. 449 racc. 1226 del 06/11/2019, dal Comune di Partanna (TP) con nota prot. n. 6272 del 14-03-2019, con il quale si certifica che i lavori di che trattasi sono collaudabili e collaudati per l’importo complessivo di € 550.076,54 e quantifica il credito netto dell’impresa in € 2.764,20;

RITENUTO di dover provvedere alla presa d’atto dei citati atti di contabilità finale ed alla approvazione del certificato di collaudo e contestuale liquidazione della rata di saldo all'impresa CEDIT srl con sede ad Agrigento nella Via dei venti n. 4 P. IVA 02739690846,

ACCERTATO che l'impresa appaltatrice:

non  ha  formulato  alcuna riserva  sui  lavori,  dì che trattasi,  ed  ha  regolarmente  sottoscritto  tutti  gli  atti allegati alla contabilità finale;

la medesima  impresa non ha ceduto  l'importo dei  suoi crediti   e non ha   rilasciato   deleghe o procure a favore di terzi;

è   in   regola   con   gli   adempimenti   assicurativi   e  previdenziali,   previsti   per   legge,   giusto   DU RC n.13818104/2019,  agli atti d'ufficio;

RITENUTO, quindi, di procedere all' approvazione, in  linea amministrativa, dello,stato finale, degli atti di contabilità  finale  e  del  certificato  di  collaudo tecnico-amministrativo dei lavori oggettivati, ai sensi dell’art.234, comma 2, del Titolo X del D.P.R. n.207/2010;

VISTO:

- Il testo del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;

- il Decreto presidenziale 32 gennaio 2012 n. 13 “regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

- l’art. 205 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

- l’art. 161 comma 7 e comma 9, 2° periodo del D.P.R. 207/2010;

- il D.Lgs n. 267/2000 nel testo recepito nella regione siciliana;

- il vigente statuto comunale

P R O P O N E DI DELIBERARE

- Di prendere atto della contabilità finale dei “I LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA MADRE DI PARTANNA”, redatta dalla D.L. in data 30-11-2018 e rettificata nell’importo complessivo di € 552.840,74, corredati da stato finale e relazione sullo stato finale.

- Di approvare altresì, ai sensi dell'art.234, comma 2, del Titolo X del D.P.R. n.207/2010 il certificato d i collaudo tecnico-amministrativo, in uno alla relazione di collaudo, emesso in data 14-03-2019 dal collaudatore tecnico – amministrativo Architetto Nicolino A. Buzzanca, debitamente firmato dalle parti, nel quale è stato certificato che i lavori sono collaudabili per un importo complessivo di € 552.840,74 e che detraendo gli acconti corrisposti pari ad € 552.840,74, resta un credito netto a favore dell’impresa esecutrice dei lavori un importo pari a € 2.764,20 oltre IVA.

- Di trasmettere la presente deliberazione corredata dagli atti di contabilità finale e dal certificato di collaudo alla Alla Presidenza della Regione Siciliana - Segreteria Generale - Servizio 3° Coordinamento – Intersettoriale - Fondi e Programmi di Spesa - Via Magliocco n. 46 - 90141 Palermo

- Di dare atto che allo svincolo della fidejussione, prestata dalla suddetta impresa a garanzia dei lavori appaltati, provvederà  l'ufficio lavori pubblici;

- Di dare atto, inoltre, che detto certificato di collaudo tecnico-amministrativo, ai  sensi  dell'  art. 229, comma 3, del D.P.R. n.207/10 ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua data di emissione e, che, dopo tale periodo il certificato di collaudo si intenderà approvato, mentre l 'appaltatore per il predetto periodo è tenuto alla garanzia per eventuali difformità  e  i vizi dell'opera che dovessero  emergere;

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

###### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista		la proposta che precede;

Visto	che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto	che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;

###### D E L I B E R A

di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende integralmente riprodotta.

Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.

| OGGETTO: | LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA MADRE DI PARTANNA, APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO |
| --- | --- |

P A R E R I

### Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Pisciotta Nino, responsabile del III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole.

Partanna, lì 03-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato

F.to ING. Pisciotta Nino

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole.

## Partanna, lì 05-04-2019

## IL RAGIONIERE GENERALE

Firmato

F.to DOTT. Giambalvo Giovanni

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso:

| L’ASSESSORE ANZIANO | IL SINDACO | IL SEGRETARIO GENERALE |
| --- | --- | --- |
| F.to BULGARELLO ANGELO | F.to SIG. NICOLO' CATANIA | F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana |

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Comunale,  12-04-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal   13.04.2019   al 28.04.2019 ,

Dalla Residenza Comunale, Lì 13.04.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione .

Dalla Residenza Comunale, Lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana

Copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, Lì 13-04-2019

IL RESPONSABILE

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA